CHAMADA PÚBLICA MCTI/FINEP/FNDCT
– INFRAESTRUTURA DE PESQUISA – PROINFRA 2025 EXPANSÃO
SELEÇÃO PÚBLICA DE PROPOSTAS PARA O APOIO FINANCEIRO PARA EXPANSÃO E DESENVOLVIMENTO DE INFRAESTRUTURA DE PESQUISA
ANEXO III
ORIENTAÇÕES PARA APRESENTAÇÃO DE PROJETO BÁSICO/EXECUTIVO
 (Voltado a obras complexas)

  1. Documentos a serem anexados no SISGON para o Projeto Básico ou Executivo:
1. Planta baixa
2. Planta de situação e/ou localização
3. Orçamento detalhado
4. Cronograma físico-financeiro
5. Declaração do responsável técnico do projeto
6. Declaração de posse da documentação do projeto
Observação: Não é necessário o envio dos demais componentes do projeto básico ou executivo, como outros desenhos do projeto arquitetônico, os projetos complementares (projeto hidráulico, elétrico, etc.), memorial descritivo/caderno de especificações e ARTs/RRTs das peças do projeto básico ou executivo. No entanto, a elaboração e posse deles são obrigatórias e devem ser atestadas por meio da declaração de posse da documentação do projeto.

  1. Orientações gerais e identificação dos documentos:
1. Todos os documentos deverão estar no formato PDF.
2. Todos os documentos deverão ser identificados com o título da obra (nome da obra complexa) que deverá ter descrição compatível com o solicitado na relação de itens do subprojeto.
3. Todos os documentos deverão ter a identificação do responsável pelo documento com nome e registro profissional (CREA ou CAU), exceto a “declaração de posse da documentação do projeto” que deve possuir somente a identificação dos representantes legais da proponente e da executora.
4. A Declaração do responsável técnico do projeto deverá ser assinada pelo responsável técnico do projeto básico ou executivo.
5. A Declaração de posse da documentação do projeto deverá ser assinada pelos representantes legais da proponente e executora.
  1. Orientações quanto às Plantas:
Deverão ser apresentadas as seguintes plantas:
Para construções:
    - Planta de situação e/ou localização;
    - Planta baixa de cada pavimento.
Para reformas:
    - Planta de situação e/ou localização;
    - Planta baixa indicando as intervenções necessárias.
Para instalações:
    - Planta de situação e/ou localização;
    - Planta baixa das instalações solicitadas.

1. Na planta de situação e/ou de localização é importante que seja destacado o local da intervenção (por meio de hachuramento, por exemplo). Para o caso de intervenções a serem realizadas em construções já existentes, deve ser destacada a área da construção que sofrerá a intervenção. Para uma reforma em uma sala, por exemplo, deve ser destacada a posição da sala no prédio, deixando claro o pavimento onde a mesma se localiza.
2. Na planta baixa, deve ser de fácil identificação os locais que sofrerão intervenções, com as devidas observações: pisos a serem alterados, paredes a serem demolidas/construídas, paredes a serem pintadas ou restauradas, etc.
3. Deverá constar nas plantas um quadro que identifique as áreas totais por pavimento ou, no mínimo, as áreas totais construídas/reformadas.

  1. Orientações quanto ao Orçamento Detalhado:
1. Deverá constar do orçamento a data de sua elaboração e a data da tabela de referência.
2. A data considerada para o orçamento é a da tabela de referência e não a de elaboração do mesmo pelo responsável, sendo o orçamento válido por 06 (seis) meses após a data de referência.
3. O orçamento detalhado deve ser lastreado em composições de custos unitários e expresso em planilhas de custos e serviços, discriminando para cada custo/serviço a unidade de medida, o custo unitário e o custo parcial. O mês de referência utilizado para elaboração do orçamento deve ser o mês da tabela utilizada como base para elaboração (SINAPI ou demais referências aplicáveis) e deve ser informado explicitamente nas planilhas orçamentárias.
4. A planilha orçamentária deve explicitar os custos da obra complexa, englobando o custo dos materiais, da mão de obra, dos equipamentos, dos elementos e dos serviços necessários à execução da edificação, e destacar o BDI (percentual e/ou valor total).
5. O valor total previsto para a obra complexa no orçamento deverá ser igual ou menor ao solicitado para a Finep e constante na relação de itens. Se o valor for superior, deverá ser apresentada contrapartida financeira para complementar o valor da obra solicitada, limitada a 50% do valor total da obra. A contrapartida financeira deverá constar na relação de itens do projeto e a apresentação da comprovação do valor da contrapartida será condicionante para o desembolso do recurso da obra.

  1. Orientações quanto ao Cronograma Físico-Financeiro:
1. O cronograma físico-financeiro deverá explicitar o prazo e o valor total de execução da obra complexa, bem como detalhar os prazos e os valores pelos grandes itens dos serviços a serem executados.
2. O cronograma deverá ter valor compatível com o orçamento.

  1. Orientações acerca da Declaração do responsável técnico do projeto e da Declaração de posse da documentação do projeto
As declarações deverão utilizar os modelos a seguir, com papel timbrado da instituição.

MODELO DE DECLARAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO DO PROJETO

Título da Obra: [compatível com a obra complexa constante da relação de itens]

Contratante/Solicitante: [informar nome do Convenente ou Executora ou Acordante]

Declaro que:

(i) a obra complexa [informar o título da obra], a ser executada no [endereço: logradouro número, nome da unidade da instituição, número da sala, bairro, município, estado], tem área total de [informar a área total em m2] e é caracterizada por: [informar, detalhadamente, nº de pavimentos, descrição da função/ocupação dos espaços a serem construídos/reformados, áreas a serem construídas/reformadas, dimensionamentos globais, se contempla instalações especiais de custo significativo, como elevadores, etc], estando compatível com os projetos componentes do Projeto [Básico / Executivo];

(ii) a(s) planilha(s) orçamentária(s) referente(s) a todos os projetos componentes do Projeto [Básico / Executivo] da obra complexa foram elaboradas com observância ao que se segue:
1. Os quantitativos estão compatíveis com os itens constantes do Projeto [Básico / Executivo];
2. Os custos unitários dos insumos informados que compõem o orçamento da obra são menores ou iguais à mediana dos custos correspondentes do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil - SINAPI;
[Nos casos em que for caracterizada a inviabilidade da definição dos custos consoante com o SINAPI, justificar e informar qual tabela de referência foi utilizada para estimativa de custo global da obra. Nestes casos, poderão ser utilizadas tabelas de referência formalmente aprovadas por órgãos ou entidades da administração pública ou em publicações técnicas especializadas ou em sistema específico instituído para o setor ou em pesquisa de mercado].
O BDI está incluído no valor total do orçamento deste projeto.

(iii) o Projeto [Básico / Executivo] foi desenvolvido sob a minha supervisão técnica, observando o atendimento às exigências estabelecidas em leis, decretos, portarias ou normas técnicas municipais, estaduais e federais, bem como o registro e quitação das anotações/registros de responsabilidade técnica de seus autores junto ao(s) órgão(s) competente(s) [CREA/CAU] e possui as especificações técnicas necessárias para licitação da obra complexa.

(iv) estou ciente das sanções que poderão ser impostas, de acordo com o art. 299 do Código Penal, na hipótese de falsidade da presente declaração.

[Local], ___de ___________ de 20__.

[assinatura]
_____________________________________________
[Nome completo do responsável técnico do Projeto Básico / Executivo]
[Nº de registro no CREA ou CAU]
OBS: Este documento deverá ser firmado em papel timbrado da instituição.
MODELO DE DECLARAÇÃO DE POSSE DA DOCUMENTAÇÃO DO PROJETO

Título da Obra: [compatível com a obra complexa constante da Relação de Itens]

Contratante/Solicitante: [informar nome do Convenente ou Executora ou Acordante]

Os signatários declaram que o(a) Sr(a) [Nome completo do responsável técnico do Projeto [Básico / Executivo] é o(a) responsável técnico(a) do Projeto [Básico / Executivo] da obra em referência, que a documentação completa do Projeto [Básico / Executivo] (incluindo memorial descritivo e projetos complementares) possui originais com a identificação do(s) Responsável(eis) Técnico(s) (nome e número do CREA/CAU) e possui as especificações técnicas necessárias para licitação da obra complexa, e que mantêm os originais dos documentos em sua posse e à disposição para conferência da Finep, se necessário, até dez anos após a emissão do Termo de Encerramento do Convênio pela Finep.

Declaram ainda estar cientes das sanções que poderão ser impostas, de acordo com o art. 299 do Código Penal, na hipótese de falsidade da presente declaração.

[Local], ___de ___________ de 20__.

[assinatura] / ____________________________________ / [Nome completo do representante da Instituição Convenente/Acordante] / [cargo]		[assinatura] / ____________________________________ / [Nome completo do representante da / Entidade ou ICT Executora] / [cargo]

OBS: Este documento deverá ser firmado em papel timbrado da instituição.